# PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN V1

## Proyecto: Bitácora Digital de Obra Civil

# 1. Control Documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Plan Maestro de Implementación |
| Proyecto | Bitácora Digital de Obra Civil |
| Versión | V1.0 |
| Estado | Borrador Inicial |
| Fecha | 12/05/2026 |
| Elaborado por | Juan Fernando Agudelo Carmona |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/05/2026 | Creación inicial del plan maestro |

# 2. Objetivo del Documento

Definir la estrategia integral de implementación del proyecto “Bitácora Digital de Obra Civil”, estableciendo fases, cronograma macro, entregables, ambientes, arquitectura de despliegue, herramientas requeridas, riesgos y lineamientos generales para la construcción del MVP y evolución futura de la plataforma.

# 3. Visión General del Proyecto

La solución busca convertirse en una plataforma digital centralizada para la gestión operativa y documental de proyectos de obra civil, permitiendo:

- Registro diario de actividades

- Gestión de eventos de obra

- Evidencias digitales

- Gestión documental

- Flujos de aprobación

- Generación automática de PDFs oficiales

- Auditoría y trazabilidad

- Escalabilidad multi-proyecto

# 4. Estrategia General de Implementación

## Enfoque Inicial

El proyecto será construido bajo un modelo MVP (Minimum Viable Product), priorizando:

- Velocidad de implementación

- Escalabilidad controlada

- Bajo costo operativo inicial

- Modularidad funcional

- Arquitectura desacoplada

- Facilidad de mantenimiento

## Estrategia Técnica

- Backend monolítico modular

- API REST centralizada

- Frontend desacoplado

- Base de datos relacional

- Storage documental externo

- Contenedorización Docker

# 5. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js |
| Backend | NestJS |
| ORM | Prisma |
| Base de Datos | PostgreSQL |
| Autenticación | JWT |
| API | REST |
| Contenedores | Docker |
| Documentación API | Swagger |
| Storage documental | Google Drive |
| Control versiones | Git + GitHub |

# 6. Ambientes del Proyecto

## DEV

### Objetivo

Ambiente principal de desarrollo.

### Características

- Desarrollo activo

- Integración continua

- Datos no productivos

- Uso local y cloud ligero

## QA (Futuro)

### Objetivo

Validaciones funcionales y pruebas.

### Características

- Datos controlados

- Validación UAT

- Pruebas integración

- Validación PDFs

## PROD (Futuro)

### Objetivo

Ambiente productivo oficial.

### Características

- Alta disponibilidad

- Seguridad reforzada

- Backups automáticos

- Auditoría activa

# 7. Arquitectura de Despliegue Inicial

## Frontend

### Plataforma Recomendada

- Vercel

### Costos Aproximados

| Plan | Costo |
| --- | --- |
| Inicial | Gratis |
| Crecimiento | USD 20/mes |

## Backend

### Plataforma Recomendada

- Railway

- Render

### Costos Aproximados

| Plan | Costo |
| --- | --- |
| Inicial | USD 5–10/mes |
| Escalado | USD 20–50/mes |

## Base de Datos

### Plataforma Recomendada

- Neon PostgreSQL

- Supabase

### Costos Aproximados

| Plan | Costo |
| --- | --- |
| Inicial | Gratis |
| Productivo | USD 15–30/mes |

## Storage Documental

### Plataforma Inicial Recomendada

- Google Drive

### Costos Aproximados

| Plan | Costo |
| --- | --- |
| Google One 200GB | USD 3/mes |
| Escalado | USD 10–20/mes |

# 8. Estrategia Git

## Modelo Inicial

Se recomienda utilizar:

- main

- develop

- feature/*

- hotfix/*

## Convenciones

### Branches

- feature/users-module

- feature/projects-module

- fix/login-error

### Commits

Formato recomendado:

- feat:

- fix:

- refactor:

- docs:

- chore:

Ejemplo:

feat: creación módulo de proyectos

# 9. Cronograma Macro del Proyecto

# FASE 0 — Fundación Técnica

## Objetivo

Construir la base técnica y documental.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Arquitectura funcional | Completado |
| Plan maestro implementación | Completado |
| Setup backend NestJS | Completado |
| Setup frontend Next.js | Completado |
| Configuración Prisma | Completado |
| Configuración PostgreSQL | Completado |
| Configuración Swagger | Completado |
| Seed inicial | Completado |
| Diseño ERD | En progreso |
| Catálogos maestros | Pendiente |
| Convenciones proyecto | Pendiente |

# FASE 1 — Core Backend

## Objetivo

Construir el núcleo funcional.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Autenticación JWT | Pendiente |
| Usuarios | Pendiente |
| Roles y permisos | Pendiente |
| Organizaciones | Pendiente |
| Proyectos | Pendiente |
| Bitácoras | Pendiente |
| Eventos | Pendiente |
| Adjuntos | Pendiente |
| Auditoría | Pendiente |

## Entregable

Backend funcional inicial.

# FASE 2 — Frontend MVP

## Objetivo

Construir interfaz funcional inicial.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Login | Pendiente |
| Dashboard | Pendiente |
| Gestión proyectos | Pendiente |
| Gestión bitácoras | Pendiente |
| Registro eventos | Pendiente |
| Adjuntos | Pendiente |
| Firma digital básica | Pendiente |
| Visualización diaria | Pendiente |

## Entregable

MVP funcional.

# FASE 3 — Flujo Operativo

## Objetivo

Completar flujo operativo diario.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Flujo aprobación | Pendiente |
| Rechazos | Pendiente |
| Observaciones | Pendiente |
| Bloqueo edición | Pendiente |
| PDF oficial | Pendiente |
| Consolidación diaria | Pendiente |

# FASE 4 — Gestión Documental

## Objetivo

Fortalecer gestión documental.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Integración Google Drive | Pendiente |
| Clasificación documental | Pendiente |
| Versionamiento | Pendiente |
| Consulta documental | Pendiente |
| Auditoría documental | Pendiente |

# FASE 5 — Escalabilidad

## Objetivo

Preparar crecimiento enterprise.

| Actividad | Estado |
| --- | --- |
| Multiempresa | Futuro |
| Dashboard ejecutivo | Futuro |
| Notificaciones | Futuro |
| PWA móvil | Futuro |
| OCR | Futuro |
| IA documental | Futuro |

# 10. Estrategia de Seguridad

## Seguridad Inicial

- JWT

- Refresh token

- RBAC

- Restricción por proyecto

- Hash de contraseñas

- Auditoría de accesos

## Seguridad Futura

- MFA

- Logs centralizados

- Alertas de seguridad

- Hardening infraestructura

# 11. Estrategia de Backups

## Base de Datos

- Backup diario automático

- Retención mínima 30 días

## Documentos

- Persistencia Google Drive

- Recuperación documental

# 12. Estrategia de PDFs

## Recomendación Inicial

Generación mediante:

- Puppeteer

- HTML to PDF

## Características

- Formato corporativo

- Consolidación diaria

- Inclusión imágenes

- Inclusión firmas

- Evidencia legal

# 13. Estrategia de Firmas

## MVP Inicial

Firma basada en:

- Canvas HTML

- Usuario autenticado

- Timestamp

- IP origen

- Registro auditoría

## Futuro

Evaluar firma electrónica certificada.

# 14. Riesgos del Proyecto

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Crecimiento documental | Alto | Storage escalable |
| Complejidad permisos | Alto | RBAC estructurado |
| Sobrecarga PDFs | Medio | Optimización generación |
| Escalabilidad futura | Medio | Arquitectura modular |
| Dependencia Drive | Medio | Estrategia migración futura |

# 15. Herramientas Requeridas

| Herramienta | Objetivo | Costo Aproximado |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Repositorio código | Gratis |
| Docker Desktop | Contenedores | Gratis |
| PostgreSQL | Base datos | Gratis |
| Vercel | Frontend | Gratis / USD 20 |
| Railway / Render | Backend | USD 5–20 |
| Google Drive | Storage | USD 3–10 |
| Dominio | Publicación | USD 12–30/año |

# 16. Costos Aproximados MVP

| Concepto | Costo Aproximado |
| --- | --- |
| Frontend | USD 0–20/mes |
| Backend | USD 5–20/mes |
| Base de Datos | USD 0–30/mes |
| Storage | USD 3–10/mes |
| Dominio | USD 1–2/mes |
| TOTAL ESTIMADO | USD 10–60/mes |

# 17. Próximos Pasos Inmediatos

## Prioridad Alta

- Finalizar ERD

- Definir catálogos maestros

- Implementar autenticación

- Construir módulo usuarios

- Construir módulo proyectos

- Construir módulo bitácoras

- Construir módulo eventos

# 18. Conclusión

El presente Plan Maestro de Implementación establece la hoja de ruta inicial para la construcción de la plataforma “Bitácora Digital de Obra Civil”, definiendo lineamientos funcionales, técnicos y operativos que permitan desarrollar una solución escalable, mantenible y alineada con necesidades reales del sector construcción.

La estrategia planteada prioriza velocidad de implementación, control de costos, modularidad y preparación para crecimiento futuro.