# Backlog y Roadmap

## Proyecto

Bitácora diaria de Obra Civil

## Ruta sugerida

/05-roadmap/backlog.md

# 1. Objetivo del Documento

Este documento centraliza el backlog funcional, técnico y arquitectónico del proyecto “Bitácora diaria de Obra Civil”.

Su objetivo es:

- priorizar funcionalidades

- controlar avance

- documentar decisiones

- identificar dependencias

- mantener trazabilidad

- facilitar planeación incremental

- servir como roadmap técnico y funcional

# 2. Estado General del Proyecto

## Estado actual

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Docker local | Completado |
| PostgreSQL | Completado |
| Prisma ORM | Completado |
| Migración inicial | Completado |
| Seed inicial | Completado |
| NestJS base | Completado |
| Swagger/OpenAPI | Completado |
| Projects API | En progreso |
| Frontend Next.js | Pendiente |
| Auth JWT | Pendiente |
| Gestión documental | Pendiente |
| PDF diario | Pendiente |
| Firma digital | Pendiente |

# 3. Roadmap General

## Fase 1 — Fundación Técnica

### Estado

Completado

### Objetivos

- Definir arquitectura

- Crear modelo ERD

- Configurar PostgreSQL

- Configurar Prisma

- Configurar Docker

- Crear backend NestJS

- Habilitar Swagger

- Crear seed inicial

### Resultado esperado

Base técnica estable para desarrollo modular.

## Fase 2 — APIs Core

### Estado

En progreso

### Objetivos

- Organizations API

- Users API

- Roles API

- Permissions API

- Auth JWT

- RBAC

- Refinamiento Projects API

### Resultado esperado

Núcleo administrativo y de seguridad operativo.

## Fase 3 — Operación de Obra

### Estado

Pendiente

### Objetivos

- Daily Logs API

- Events API

- Event approvals

- Event versions

- Daily log closure

- Daily log approvals

### Resultado esperado

Operación diaria funcional de la bitácora.

## Fase 4 — Gestión Documental

### Estado

Pendiente

### Objetivos

- Documents API

- Uploads

- Relación documental

- Versionamiento documental

- Evidencias fotográficas

- PDFs históricos

### Resultado esperado

Gestión documental centralizada.

## Fase 5 — PDF y Firmas

### Estado

Pendiente

### Objetivos

- Generación PDF diaria

- Firma de eventos

- Firma aprobación diaria

- Versionamiento PDF

- Cierre formal de bitácora

### Resultado esperado

Bitácora oficial digital completamente auditable.

## Fase 6 — Frontend

### Estado

Pendiente

### Objetivos

- Next.js frontend

- Login

- Dashboard

- Gestión proyectos

- Registro eventos

- Gestión documental

- Aprobaciones

- Visualización PDFs

### Resultado esperado

Aplicación web usable por usuarios finales.

## Fase 7 — Funcionalidades Avanzadas

### Estado

Pendiente

### Objetivos

- Notificaciones

- Alertas

- Dashboard analítico

- Métricas

- Multi-tenant avanzado

- Integraciones externas

- Almacenamiento cloud

### Resultado esperado

Plataforma enterprise escalable.

# 4. Backlog Técnico Detallado

# 4.1 Infraestructura

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| INF-001 | Configurar Docker Desktop | Completado | Alta |
| INF-002 | Configurar WSL2 | Completado | Alta |
| INF-003 | Configurar PostgreSQL Docker | Completado | Alta |
| INF-004 | Configurar Docker Compose | Completado | Alta |
| INF-005 | Configurar variables .env | Completado | Alta |
| INF-006 | Configurar VSCode | Completado | Media |
| INF-007 | Configurar Git | Pendiente | Media |
| INF-008 | Configurar repositorio remoto | Pendiente | Media |

# 4.2 Prisma y Base de Datos

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-001 | Crear schema Prisma | Completado | Alta |
| DB-002 | Configurar Prisma 7 | Completado | Alta |
| DB-003 | Crear migración inicial | Completado | Alta |
| DB-004 | Configurar seed inicial | Completado | Alta |
| DB-005 | Crear catálogos base | Completado | Alta |
| DB-006 | Crear seed demo | Pendiente | Media |
| DB-007 | Estrategia backups | Pendiente | Alta |
| DB-008 | Estrategia índices avanzados | Pendiente | Media |
| DB-009 | Estrategia performance queries | Pendiente | Media |

# 4.3 Backend NestJS

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| API-001 | Crear backend NestJS | Completado | Alta |
| API-002 | Configurar PrismaService | Completado | Alta |
| API-003 | Configurar Swagger | Completado | Alta |
| API-004 | Crear Health API | Completado | Alta |
| API-005 | Crear Projects API | En progreso | Alta |
| API-006 | Crear Organizations API | Pendiente | Alta |
| API-007 | Crear Users API | Pendiente | Alta |
| API-008 | Crear Roles API | Pendiente | Alta |
| API-009 | Crear Permissions API | Pendiente | Alta |
| API-010 | Crear Auth JWT | Pendiente | Alta |
| API-011 | Crear RBAC Guards | Pendiente | Alta |
| API-012 | Manejo global errores | Pendiente | Alta |
| API-013 | Logger centralizado | Pendiente | Media |
| API-014 | DTO validation global | Pendiente | Alta |
| API-015 | Interceptors globales | Pendiente | Media |
| API-016 | Configuración CORS | Pendiente | Media |
| API-017 | Rate limiting | Pendiente | Baja |

# 4.4 Gestión de Proyectos

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PRJ-001 | CRUD proyectos | En progreso | Alta |
| PRJ-002 | Estados de proyecto | Pendiente | Media |
| PRJ-003 | Asignación usuarios proyecto | Pendiente | Alta |
| PRJ-004 | Roles por proyecto | Pendiente | Alta |
| PRJ-005 | Dashboard proyecto | Pendiente | Media |

# 4.5 Daily Logs

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DLG-001 | Crear Daily Logs API | Pendiente | Alta |
| DLG-002 | Crear estados bitácora | Pendiente | Alta |
| DLG-003 | Flujo aprobación diaria | Pendiente | Alta |
| DLG-004 | Observaciones bitácora | Pendiente | Media |
| DLG-005 | Cierre diario | Pendiente | Alta |
| DLG-006 | Versionamiento bitácora | Pendiente | Media |

# 4.6 Events

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| EVT-001 | Crear Events API | Pendiente | Alta |
| EVT-002 | Tipos de evento | Completado | Alta |
| EVT-003 | Versionamiento eventos | Pendiente | Media |
| EVT-004 | Adjuntos eventos | Pendiente | Alta |
| EVT-005 | Firma eventos | Pendiente | Alta |
| EVT-006 | Observaciones eventos | Pendiente | Media |
| EVT-007 | Estados eventos | Pendiente | Media |

# 4.7 Gestión Documental

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | Crear Documents API | Pendiente | Alta |
| DOC-002 | Upload documentos | Pendiente | Alta |
| DOC-003 | Upload imágenes | Pendiente | Alta |
| DOC-004 | Versionamiento documental | Pendiente | Media |
| DOC-005 | Relación documentos-eventos | Pendiente | Alta |
| DOC-006 | Relación documentos-bitácora | Pendiente | Alta |
| DOC-007 | Tipos documentales | Completado | Alta |
| DOC-008 | Estrategia almacenamiento cloud | Pendiente | Media |
| DOC-009 | Integración Google Drive | Pendiente | Baja |

# 4.8 PDF y Firmas

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF-001 | Generación PDF diaria | Pendiente | Alta |
| PDF-002 | Plantilla PDF oficial | Pendiente | Alta |
| PDF-003 | Firma reportante | Pendiente | Alta |
| PDF-004 | Firma aprobador | Pendiente | Alta |
| PDF-005 | Historial PDFs | Pendiente | Media |
| PDF-006 | Versionamiento PDFs | Pendiente | Media |

# 4.9 Auditoría

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| AUD-001 | Crear Audit Logs API | Pendiente | Alta |
| AUD-002 | Auditoría cambios entidades | Pendiente | Alta |
| AUD-003 | Auditoría documental | Pendiente | Media |
| AUD-004 | Auditoría aprobaciones | Pendiente | Media |
| AUD-005 | Auditoría autenticación | Pendiente | Media |

# 4.10 Frontend Next.js

| ID | Actividad | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-001 | Crear frontend Next.js | Pendiente | Alta |
| UI-002 | Login UI | Pendiente | Alta |
| UI-003 | Dashboard principal | Pendiente | Alta |
| UI-004 | Gestión proyectos | Pendiente | Alta |
| UI-005 | Registro eventos | Pendiente | Alta |
| UI-006 | Gestión documental | Pendiente | Alta |
| UI-007 | Aprobaciones | Pendiente | Alta |
| UI-008 | Visualizador PDF | Pendiente | Media |
| UI-009 | Responsive design | Pendiente | Media |
| UI-010 | Dark mode | Pendiente | Baja |

# 5. Dependencias Importantes

## Dependencias técnicas

| Dependencia | Impacto |
| --- | --- |
| Users API depende de Organizations API | Alta |
| Auth JWT depende de Users API | Alta |
| RBAC depende de Auth JWT | Alta |
| Daily Logs depende de Projects API | Alta |
| Events depende de Daily Logs | Alta |
| Documents depende de Events y Daily Logs | Alta |
| PDF depende de Daily Logs y Events | Alta |
| Frontend depende de APIs estables | Alta |

# 6. Riesgos Técnicos Actuales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Crecimiento desordenado APIs | Alto | API conventions document |
| Código generado inconsistente | Alto | Prompts estándar Codex |
| Migraciones accidentales | Alto | Regla explícita en prompts |
| Acoplamiento excesivo | Medio | Arquitectura modular |
| Gestión documental compleja | Medio | Modelo transversal documentos |
| Seguridad tardía | Alto | Priorizar Auth y RBAC |

# 7. Decisiones Arquitectónicas Importantes

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Robustez relacional |
| Prisma ORM | DX + TypeScript |
| NestJS | Arquitectura enterprise |
| Docker | Ambientes reproducibles |
| Soft delete | Auditoría y trazabilidad |
| Multi-proyecto | Escalabilidad |
| Gestión documental transversal | Reutilización documental |
| Swagger | Documentación automática |
| Codex asistido | Velocidad desarrollo |

# 8. Próximas Actividades Recomendadas

## Prioridad inmediata

- Finalizar Projects API

- Crear Organizations API

- Crear Users API

- Implementar Auth JWT

- Implementar RBAC

## Prioridad media

- Daily Logs API

- Events API

- Documents API

- Uploads

- Auditoría

## Prioridad futura

- PDFs

- Firma digital

- Frontend Next.js

- Dashboard analítico

- Integraciones externas

# 9. Estado Actual Real

## Completado

Docker
PostgreSQL
Prisma
Migraciones
Seed
Swagger
NestJS base
Health API
Projects API inicial

## En progreso

Projects API refinamiento
Documentación técnica
Roadmap

## Pendiente

Organizations API
Users API
Auth JWT
RBAC
Daily Logs
Events
Documents
PDFs
Frontend